office-claude

会計事務所業務AI化プロジェクト

設計書 v2.1

あしたの会計事務所税理士法人

作成日：2026年4月12日

ステータス：v1.1にClaude Code Plugin対応・freee-auto引き継ぎ方針を追加した完全版

→ 適宜更新中

1. プロジェクト概要

1.1 ビジョン

約240社のクライアントの記帳・月次チェック・決算業務をAI化し、窓口担当が高付加価値業務（税務相談・経営助言・顧客対応）に集中できる体制を構築する。

1.2 前身プロジェクト（freee-auto）からの進化

freee-autoプロジェクト（2026年3月〜）で蓄積した実績と知見をベースに、設計を一新して再構築する。

| 項目 | freee-auto（前身） | office-claude（新規） |
| --- | --- | --- |
| スコープ | freee会計のみ | 会計（freee）+ 税務（TKC）を統合 |
| 設計思想 | 行き当たりばったりの積み上げ | Agent Skills公式ベストプラクティス準拠 |
| Skill粒度 | 大粒度（66項目が1 Skillに集約） | 1 Skill = 1 判断 or 1 成果物 |
| 対象ユーザー | 所長のみ（Claude Code） | 全スタッフ（Cowork/デスクトップ版対応） |
| 自己改善 | 未実装 | Learnカテゴリで体系的に改善 |
| 実績 | テスト397件全通過、15モジュール66項目 | 設計段階（参照実装として活用） |

1.3 基本方針

- freee-autoは凍結・運用継続。office-claudeをFrom Scratchで構築

- freee-autoの判断ロジック・辞書・テストケースは「参照実装」として活用

- 会計（freee）と税務（TKC）をシームレスに統合

- Claude Code運用とCowork/デスクトップ版運用の両対応を設計段階で組み込む

- freeeを会計の基幹入力基盤、TKCを税額計算・申告基盤として位置付ける

2. 設計原則（10原則）

以下の10原則は、office-claudeの全設計判断の基礎となる。

原則1：1 Skill = 1 判断 or 1 成果物

「このSkillが何をするか」を一文で説明できないなら粒度が大きすぎる。

原則2：Skillは単独実行可能とする

Skill自体は単独で呼び出し可能とし、束ねるのはPluginの役割とする。

原則3：Skillは環境非依存

Coworkでもデスクトップ版でも動くSkillを基本とする。

原則4：判断ロジックはreferences/に置く

SKILL.md本体は短く保ち、コンテキスト消費を抑える。

原則5：テンプレート出力はtemplates/を経由

出力形式の雛形をSkill本体に埋め込まない。

原則6：スクリプトはscripts/に独立

複雑な計算はSkillから分離し、単体テストを可能にする。

原則7：外部skillを最大限活用

Excel/Word/PDF/PowerPointは公式skillや標準機能を使い、自前実装を最小化する。

原則8：MCP接続は独立層で管理

認証情報・接続設定・接続確認を一元化し、保守性とテスト容易性を高める。

原則9：日本語Skill名＋英語ファイル名

Claudeの発火精度を最大化しつつ、人間にも分かりやすく

原則10：すべてのSkillに「人確認レベル」を付与

低（自動実行可）/ 中（事後確認）/ 高（事前確認必須）の3段階で管理する。

freeeファースト

3. 命名規則

3.1 3層命名システム

すべてのSkillは3つの名前を持つ。

| 層 | 用途 | 形式 | 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技術名 | SKILL.mdのnameフィールド（Claude発火判定用） | 英語kebab-case、動詞始まり | check-tax-classification |
| フォルダパス | 物理パス（人間が探す用） | カテゴリ別階層 | skills/verify/check-tax-classification/ |
| 表示名 | カタログ・会話で使う名前 | 番号＋日本語名 | V1-3-10 消費税区分チェック |

3.2 番号体系

3階層番号を採用する。形式：カテゴリ + サブカテゴリ番号 + Skill番号（10刻み）

例：V1-3-10 → Verify / V1（freee税前利益確定前）/ サブ3（ルール）/ Skill10番

4. 7カテゴリ体系

office-claudeのすべてのSkillは、以下の7カテゴリに分類される。

| 略号 | カテゴリ名 | 日本語名 | 役割 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | intake | 取込・前処理 | Gmail・Drive・Chatwork・TKC等からのデータ収集、整理、パース |
| C | classify | 分類・判定 | 勘定科目判定、消費税区分判定、信頼度スコアリング等 |
| R | register | 登録・出力 | freee登録、Kintone送付、CSV/Excel出力 |
| V | verify | 検証・チェック | 帳簿チェック、税額検証、申告書検証 |
| D | document | 文書作成 | 提案書、メール、Chatwork、税務署書面 |
| L | learn | 学習・改善 | フィードバック収集、辞書更新、横展開判断 |
| O | ops | 運営・補助 | ID解決、辞書管理、環境設定、ジョブ管理 |

I → C → R → V → D → O が日々の業務実行層。L がそれら全体を監視・分析・改善するメタレイヤー。

5. Verify構造（V1〜V6）

Verifyは「業務プロセスの時間軸」で分類する。税前利益確定まで（freee）→ 税額計算（TKC）→ freeeに反映 → 申告書作成（TKC）→ 最終チェック。

5.1 6フェーズ概要

| フェーズ | 名称 | 定義 | ゴール |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | freee税前利益確定前 | 税前利益確定前の帳簿完成度チェック | 帳簿品質を100%近くにする |
| V2 | freee→TKC連携 | freee数値がTKCに正しく転送されているか | 連携ズレをゼロにする |
| V3 | 税額計算（TKC） | 税務調整・税額計算が正しいか | 税額計算の正確性担保 |
| V4 | freee戻し→決算報告書作成（freee） | 税額反映と決算報告書作成の完了 | freee帳簿を決算後状態として確定させる |
| V5 | 申告書作成（TKC） | 申告書そのものの正しさ | 提出可能な状態にする |
| V6 | 最終総合（責任者） | 提出前の最終チェック | 責任者による提出承認 |

5.2 6つのチェック観点

各フェーズでは、以下の6つの観点でチェックを行う（全観点が全フェーズで使われるわけではない）。

| 観点 | 定義 | 適用フェーズ |
| --- | --- | --- |
| 網羅性 | 漏れがないか | V1, V2, V3, V4, V5, V6 |
| 整合性 | 数値が合っているか | V1, V2, V3, V4, V5, V6 |
| ルール | 会計・税務ルールに従っているか | V1, V2, V3, V4, V5 |
| 異常 | 統計的・経験的に違和感がないか | V1, V3, V6 |
| 判断 | 専門的な会計・税務判断が必要か | V1, V3, V5 |
| 承認 | 責任者として最終Goを出せるか | V6のみ |

「判断」は担当者レベルの専門判断（会計処理・税務処理）。「承認」は責任者が提出のGoを出す行為。この2つを明確に分離することで、責任の所在が設計レベルで明確になる。

5.3 各フェーズのサブカテゴリ構成

V1 freee税前利益確定前（最重要：ここで95%を決める）

V1は「月次モード」と「決算モード」の2つの実行モードを持つ。期中の月次チェック（例：12月決算の3月や6月など任意の月）では、帳簿を一旦区切り、顧客への質問や記帳内容をチェック・報告する。やることは決算とほぼ同じだが、項目が少なく簡略化される。各Skillに「月次/決算/両方」のフラグを持たせ、月次モードでは必要なSkillだけが実行される。

| モード | タイミング | 特徴 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月次モード | 期中の任意の月 | 項目を簡略化、顧客への質問生成に重点 | 月次チェックレポート、顧客質問リスト |
| 決算モード | 決算月 | 全項目実行、網羅的チェック | 決算チェックレポート、論点メモ |

各Skillには以下のメタ情報を持たせる。

execution_mode: monthly / closing / both

review_level: low / medium / high

requires_data: freee / tkc / drive / kintone / chatwork 等

output_type: alert / report / draft / csv / journal_candidate 等

| サブカテゴリ | 観点 | チェック内容 |
| --- | --- | --- |
| V1-1 | 網羅性 | 未処理明細、未登録、未消込、計上漏れ、タグ漏れ、証憑添付漏れ |
| V1-2 | 整合性 | 預金残高、借入残高、売掛買掛、カード残高、リース、ゼロ残高 |
| V1-3 | ルール | 消費税区分、海外サービス、インボイス、源泉徴収、役員報酬、法定福利費、地代家賃、交際費、軽減税率 |
| V1-4 | 異常 | 前期比較、月次推移、長期滞留、現金、役員貸付、雑費過大、重複仕訳、大口取引、マイナス残高 |
| V1-5 | 判断 | 資産計上、修繕費vs資本的支出、期間帰属、長期前払、賞与引当、貸倒引当、減価償却、繰延資産 |

V2 freee→TKC連携

| サブカテゴリ | 観点 | チェック内容 |
| --- | --- | --- |
| V2-1 | 網羅性 | 科目・残高・補助科目の転送漏れ |
| V2-2 | 整合性 | freee試算表 ↔ TKC試算表 |
| V2-3 | ルール | 科目マッピング、税区分反映 |

V3 税額計算（TKC）

| サブカテゴリ | 観点 | チェック内容 |
| --- | --- | --- |
| V3-1 | 網羅性 | 調整項目、税制適用漏れ（所得拡大税制、投資促進税制など） |
| V3-2 | 整合性 | 別表4 ↔ 会計利益、別表5 ↔ BS |
| V3-3 | ルール | 税務調整、損金算入、税区分 |
| V3-4 | 異常 | 税額の急増減、違和感 |
| V3-5 | 判断 | 税務論点（共済、役員報酬等） |

V4 freee戻し

| サブカテゴリ | 観点 | チェック内容 |
| --- | --- | --- |
| V4-1 | 網羅性 | 未払法人税等、消費税の計上漏れ |
| V4-2 | 整合性 | TKC税額 ↔ freee残高 |
| V4-3 | ルール | 仕訳処理（未払計上、予定納税処理） |

V5 申告書作成（TKC）

| サブカテゴリ | 観点 | チェック内容 |
| --- | --- | --- |
| V5-1 | 網羅性 | 別表、地方税、概況書、添付書類 |
| V5-2 | 整合性 | 申告書 ↔ 帳簿、申告書内整合 |
| V5-3 | ルール | 記載ルール、人数、月数、住所 |
| V5-4 | 判断 | 特殊税務論点 |

V6 最終総合（責任者）

| サブカテゴリ | 観点 | チェック内容 |
| --- | --- | --- |
| V6-1 | 網羅性 | 全体チェック項目の実施漏れ |
| V6-2 | 整合性 | 帳簿・申告書・税額すべて整合 |
| V6-3 | 異常 | 最終違和感チェック |
| V6-4 | 承認 | 提出可否、代理権限、添付確認 |

5.4 V1 Skill一覧（ドラフト）

V1は最重要フェーズであり、freee-autoの66項目を再設計した○個のSkillで構成される。

※以下は優先度の高いV1 Skill群のドラフトであり、番号・技術名・粒度は一部未確定。

※レビューを踏まえて v1.2 で確定予定。

V1-1 網羅性 - 12

| 番号 | 技術名 | 表示名 | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1-1-10 | check-unprocessed-transactions | 未処理明細チェック | freee未処理明細の残件確認 |
| [TODO] | [TODO] | 未処理ファイルチェック（ファイルボックス） | ファイルボックス内の未処理ファイル確認 |
| [TODO] | [TODO] | 未処理ファイルチェック（Drive） | Drive上の未処理ファイル確認 |
| [TODO] | check-unreconciled-items | 未消込チェック | 入金管理・支払管理レポート等による未消込確認 |
| [TODO] | check-missing-entries | 計上漏れチェック（定期発生） | 定期発生取引の計上漏れ |
| [TODO] | [TODO] | 計上漏れチェック（BS） | BS前期比較（取引先別、品目別、部門別で見た残高から計上漏れを発見する） |
| [TODO] | [TODO] | 計上漏れチェック（PL） | PL前期比較（取引先別、品目別、部門別で見た残高から計上漏れを発見する） |
| [TODO] | check-tag-coverage | タグ設定漏れチェック | 取引先・品目・部門・セグメントタグの未設定 |
| [TODO] | check-description-coverage | 摘要未記入チェック | 摘要が空欄の取引 |
| [TODO] | [TODO] | freee請求書計上漏れチェック | 翌月初請求書等から期ズレ・計上漏れを発見 …「取引日＝請求日」で請求日がチェック対象月の翌月初の請求書 |
| [TODO] | [TODO] | 要対応事項の処理漏れチェック | Chatwork履歴 / Kintone申し送り等から当期影響事項を抽出 |
| [TODO] | check-receipt-attachment | 証憑添付漏れチェック | ファイルボックスとの突合 |

V1-2 整合性 - 8

| 番号 | 技術名 | 表示名 | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1-2-10 | reconcile-bank-balance | 預金残高突合 | freee残高 ↔ 通帳残高 |
| V1-2-20 | reconcile-loan-balance | 借入金残高突合 | freee残高 ↔ 返済予定表 |
| V1-2-30 | reconcile-receivable-payable | 売掛・買掛突合 | freee残高 ↔ 請求書/支払管理 |
| V1-2-40 | reconcile-credit-card | カード残高突合 | freee残高 ↔ カード明細 |
| V1-2-50 | reconcile-lease-balance | リース残高突合 | freee残高 ↔ リース契約 |
| V1-2-60 | check-zero-balance-accounts | ゼロ残高確認 | 諸口・仮勘定のゼロ確認 |
| [TODO] | [TODO] | 固定資産残高突合 | freee残高 ↔ freee固定資産台帳 |
| [TODO] | [TODO] | 棚卸残高突合 | freee残高 ↔ 棚卸表 |

V1-3 ルール - 12

| 番号 | 技術名 | 表示名 | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1-3-10 | check-tax-classification | 消費税区分チェック（課対仕入・非課仕入・対象外など） | 科目×税区分の整合性、住宅・土地の非課税判定 |
| V1-3-11 | check-reduced-tax-rate | 軽減税率チェック | 新聞・食品等の8%適用 |
| V1-3-12 | check-light-oil-tax-treatment | 軽油引取税チェック | 軽油引取税が対象外となっているか |
| V1-3-13 | check-overseas-service-tax | 海外サービス消費税チェック | 国外事業者の税区分判定 |
| V1-3-14 | check-export-import-tax-treatment | 輸出入関係消費税チェック | 【売上】輸出免税の適否判定 【仕入】輸入商品本体（課対輸本）、輸入消費税（課対輸税・地消貨割） |
| V1-3-20 | check-invoice-registration-status | インボイス（適格・非適格）チェック | 取引先のインボイス登録の確認・判定（freeeの適格マークがない取引） 20万円以上のものはすべて？ 適格 / 非適格判定、登録番号管理等 |
| V1-3-21 | check-small-amount-special-rule | 少額特例・公共交通費特例 | 使える特例の適用漏れ確認 |
| V1-3-30 | check-withholding-tax | 源泉徴収チェック | 士業・外注の源泉徴収漏れ、仕訳誤り 特定の金額（例：9,979円など） |
| V1-3-40 | check-fixed-amount-consistency | 定期同額チェック | 役員報酬、地代家賃、保険料、リース料、取引先別費用など：月次変動の検知 |
| V1-3-50 | check-company-housing-fee | 社宅使用料チェック | 社宅使用料が計上されているか（非課税となっているかはV1-3-10） |
| V1-3-60 | check-entertainment-expense | 交際費・会議費判定チェック | 10,000円/人基準・参加者情報、贈答品？ |
| V1-3-70 | check-social-insurance | 法定福利費チェック | 社保料の計上ルール |

V1-4 異常（9 Skills）

| 番号 | 技術名 | 表示名 | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1-4-10 | detect-yoy-anomaly | 前期比較異常検知 | 前期比で大幅変動する科目（取引先別・品目別も抽出） |
| V1-4-20 | detect-monthly-trend-anomaly | 月次推移異常検知 | 月次推移の統計的異常値（同上） |
| V1-4-30 | detect-stagnant-balance | 長期滞留検知 | 売掛金・未収入金・仮払金・立替金、買掛金・未払金・仮受金等の滞留 |
| V1-4-40 | detect-cash-anomaly | 現金残高異常検知 | 現金過大・長期固定化 |
| V1-4-50 | detect-director-loan-anomaly | 役員貸付・借入異常検知 | 残高推移・私的流用リスク |
| V1-4-60 | detect-misc-expense-overuse | 雑費過大利用検知 | 雑費構成比の異常 |
| V1-4-70 | detect-duplicate-entry | 重複仕訳検知 | 同日・同額の重複（前後3日を含む） |
| V1-4-80 | detect-large-transaction | 大口取引検知 | 閾値超の入出金 |
| V1-4-90 | detect-negative-balance | マイナス残高検知（BS/PL両方） | あるべきでないマイナス残高（引当金等一部除外あり） |

V1-5 判断（7 Skills）

| 番号 | 技術名 | 表示名 | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1-5-10 | judge-capitalization | 資産計上判定 | 10万円以上の費用→資産計上要否（有形・無形含む） |
| V1-5-20 | judge-repair-vs-capital | 修繕費・資本的支出判定 | 20万円以上の修繕→資本的支出 |
| V1-5-30 | judge-period-allocation | 期間帰属判定 | 前払費用・未払費用の期間配分 |
| V1-5-40 | judge-prepaid-long-term | 長期前払費用判定 | 1年超の前払→長期前払振替 |
| [TODO] | [TODO] | 貸倒引当金・貸倒損失判定 | 貸倒引当金・貸倒損失の計上要否・金額 |
| [TODO] | judge-depreciation | 減価償却判定 | 償却方法・耐用年数・計上漏れ（固定資産台帳） |
| [TODO] | [TODO] | 繰延資産処理判定 | 償却の要否確認 |

6. 残りカテゴリの概要（I/C/R/D/L/O）

以下のカテゴリはサブカテゴリ案まで策定済み。個別Skill設計は次フェーズで実施する。

6.1 I（intake）取込・前処理

| サブ | 名称 | 含まれるSkillの例 |
| --- | --- | --- |
| I1 | 収集 | freeeデータ取り込み（総勘定元帳、仕訳帳、明細、試算表残高（BS/PLなど）、固定資産台帳、取引先一覧、自動登録ルール）Gmail添付収集、Chatwork添付収集、Google Drive収集、TKC出力データ取得、国税庁データ確認（インボイス検索、法人番号検索）← 案 |
| I2 | 受領整理 | ファイル確認、ファイル名変更、フォルダ振り分け、保存整理 |
| I3 | パース | CSV / Excel / PDF / OCR（Excel経費精算パース、CSV正規化、PDF解析） |
| I4 | 取込整形 | 項目抽出、構造化、レコード化、業務入力向け整形 |

6.2 C（classify）分類・判定

| サブ | 名称 | 含まれるSkillの例 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 正規化 | 明細標準化、文字列クリーニング、カタカナ漢字変換、名寄せ |
| C2 | 仕訳判定 | 勘定科目判定、税区分判定、取引先判定、品目判定、過去パターンマッチング |
| C3 | スコアリング | 信頼度算出、振り分け判断（自動/レビュー/除外） |
| C4 | 論点抽出 | 要注意論点抽出、レビュー理由生成 |

6.3 R（register）登録・出力

| サブ | 名称 | 含まれるSkillの例 |
| --- | --- | --- |
| R1 | freee登録 | 自動登録ルールCSV生成、deals登録、取引先登録（インボイス確認・登録含む） |
| R2 | Kintone連携 | freee事業所ID登録、チェック履歴記録、発見事項記録、レビュー送付、ステータス管理 |
| R3 | 出力 | Excelレポート、CSV出力、ファイル保存 |

6.4 D（document）文書作成

| サブ | 名称 | 含まれるSkillの例 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 顧客向け | 打合せレジメ、契約更新書、契約書、新規顧客向け提案書、提案書、報告書、Q&A |
| D2 | コミュニケーション | Chatwork整文、メール整文 |
| D3 | 社内向け | ★顧客情報シート、引継ぎメモ、議事録、アジェンダ |
| D4 | 税務署向け | 説明書面ドラフト |
| D5 | 経営助言 | 決算書評価レポート、ダッシュボード作成（グラフなど）、財務格付け、業種別KPIチェック、事業性評価レポート、融資支援資料作成、FL比率分析 |

※ D5では、必要に応じて金融行政資料、業種別支援資料、外部ベンチマーク等を references/advisory/ に配置し、顧問先の試算表データと突き合わせて助言生成を支援する。

D5（経営助言）：金融庁が2026年3月に公表した「業種別支援の着眼点」（全135頁・10業種）等の外部知識ベースをreferences/advisory/に配置し、freee MCPで取得した顧問先の試算表データと突き合わせる。例えば飲食業の顧問先なら、当月の売上・原価・人件費を取得し業種別の着眼点と照合して「FL比率が業界目安を超えている」等の対話を生成できる。2026年5月の事業性融資推進法の施行を見据え、金融機関と同じフレームワークで事業性評価を語れることが税理士の競争優位になる。

6.5 L（learn）学習・改善

| サブ | 名称 | 含まれるSkillの例 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 収集 | フィードバック記録、ログ収集 |
| L2 | 分析 | 修正パターン抽出、利用統計 |
| L3 | 改善 | 辞書更新提案、横展開判断 |
| L4 | メタ | Skill利用統計、Skill自動生成提案 |

6.6 O（ops）運営・補助

| サブ | 名称 | 含まれるSkillの例 |
| --- | --- | --- |
| O1 | ID解決 | company-id解決、partner-id解決 |
| O2 | 辞書管理 | マスター更新、バージョン管理 |
| O3 | 環境管理 | 認証状態確認、設定管理 |
| O4 | ジョブ管理 | 実行履歴、再実行、失敗管理、バッチ管理、スケジュール管理 |

7. 優先実装候補

7.1 優先順位高

| V1-3-10 | check-tax-classification | 消費税区分チェック（課対仕入・非課仕入・対象外など） | 科目×税区分の整合性、住宅・土地の非課税判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| [TODO] | [TODO] | インボイス（適格・非適格）チェック | 取引先のインボイス登録の確認・判定（freeeの適格マークがない取引） 20万円以上のものはすべて？ |
| [TODO] | [TODO] | 少額特例・公共交通費特例 | 使えるのに使っていない場合がないか |
| [TODO] | check-withholding-tax | 源泉徴収チェック | 士業・外注の源泉徴収漏れ、仕訳誤り 特定の金額（例：9,979円など） |
| V1-4-10 | detect-yoy-anomaly | 前期比較異常検知 | 前期比で大幅変動する科目（取引先別・品目別も抽出） |
| V1-4-20 | detect-monthly-trend-anomaly | 月次推移異常検知 | 月次推移の統計的異常値（同上） |

7.2 次点

| [TODO] | check-missing-entries | 計上漏れチェック（定期発生） | 定期発生取引の計上漏れ |
| --- | --- | --- | --- |
| [TODO] | [TODO] | 計上漏れチェック（BS） | BS前期比較（取引先別、品目別、部門別で見た残高から計上漏れを発見する） |
| [TODO] | [TODO] | 計上漏れチェック（PL） | PL前期比較（取引先別、品目別、部門別で見た残高から計上漏れを発見する） |
| [TODO] | [TODO] | 要対応事項の処理漏れチェック | Chatwork履歴やKintoneの申し送り事項等から当期の会計処理に影響する事項をピックアップする |
| [TODO] | [TODO] | 定期同額チェック | 役員報酬、地代家賃、保険料、リース料、取引先別費用など：月次変動の検知 |
| V1-4-30 | detect-stagnant-balance | 長期滞留検知 | 売掛金・未収入金・仮払金・立替金、買掛金・未払金・仮受金等の滞留 |
| V1-5-10 | judge-capitalization | 資産計上判定 | 10万円以上の費用→資産計上要否（有形・無形含む） |

7.3 確定補足（未確定項目解消方針）

v1.1で未確定とされていた項目については、v2.0では「優先Skillを先に確定し、残項目は同一粒度原則で段階確定する」という方針を採る。特に Verify の V1 は freee-auto の66項目をそのまま持ち込まず、1 Skill = 1 判断 or 1 成果物の原則に沿って再分解する。

| 番号 | 技術名 | 表示名 | 確定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1-3-20 | check-invoice-registration-status | インボイス登録確認 | freeeの適格請求書発行事業者登録番号・取引先属性・証憑情報を突合し、適格/非適格/要確認を判定する。金額閾値による一律判定ではなく、税額影響と特例適用可否を見てレビュー優先度を付与する。 |
| V1-3-30 | check-small-amount-special-rule | 少額特例チェック | 少額特例・公共交通機関特例の適用漏れと誤適用を検知する。証憑区分・金額・支払方法・摘要から条件適合性を判定する。 |
| V1-3-40 | check-withholding-tax | 源泉徴収チェック | 士業報酬・デザイン・原稿・講演等の源泉対象取引を抽出し、総額/税抜/内税の仕訳ズレ、特定額パターン、相手先属性の不整合をチェックする。 |
| V1-1-50 | check-missing-recurring-entries | 計上漏れチェック（定期発生） | 役員報酬、地代家賃、保険料、リース料、保守料等の定期発生取引を前月・前年同月・契約情報と比較し、漏れと異常変動を抽出する。 |
| V1-1-60 | check-bs-missing-entries | 計上漏れチェック（BS） | BS残高の前期比較、補助科目比較、取引先別残高比較から、計上漏れや洗替漏れの可能性が高い論点を抽出する。 |
| V1-1-70 | check-pl-missing-entries | 計上漏れチェック（PL） | PLの前期比較・月次比較・部門別比較から、継続発生科目の計上漏れや月ズレを検知する。 |
| V1-1-110 | check-task-followup-leak | 要対応事項の処理漏れチェック | Chatwork、Kintone、打合せメモ等に残る申し送り事項のうち、当期処理に反映済みか未反映かを照合し、未反映候補を抽出する。 |
| V1-3-50 | check-fixed-amount-consistency | 定期同額チェック | 役員報酬、家賃、保険料、リース料など固定性の高い支出の金額揺れを検知し、税務上の論点と区別して出力する。 |

9. Claude Code Plugin対応方針

9.1 基本スタンス

office-claudeは「初期開発はスタンドアロン、後でプラグイン化」の二段階アプローチを採る。v1優先Skillの試行錯誤段階では .claude/ 配下で高速に開発し、複数スタッフへの配布やバージョン管理需要が明確になった段階で office-claude-plugin/ に移行する。

| 段階 | 構成 | タイミング |
| --- | --- | --- |
| Phase 1-2 | .claude/ 直下でスタンドアロン開発 | V1優先Skill実装期（1〜2ヶ月） |
| Phase 3- | office-claude-plugin/ にパッケージ化 | Cowork展開開始時 |

理由: プラグイン化の本質的価値（配布・バージョン管理・namespace隔離）は、複数スタッフへの展開段階で初めて必要になる。初期開発で導入するとnamespace付き呼び出しが試行錯誤の足枷になる。

9.2 スタンドアロン→プラグイン変換を容易にする5つの設計ルール

初期開発段階から以下を守ることで、将来のプラグイン化が機械的なファイル移動だけで済む。

ルール1: ディレクトリ構造をプラグイン互換に

ディレクトリ構造をプラグイン互換にする。7カテゴリ × 番号体系を .claude/skills/ 以下に物理化し、将来は skills/ へ機械的に移送できるようにする。

office-claude/
 ├── .claude/
 │   ├── skills/
 │   │   ├── verify/
 │   │   │   ├── V1-1-10-check-unprocessed-transactions/
 │   │   │   ├── V1-3-10-check-tax-classification/
 │   │   │   └── ...
 │   │   ├── intake/
 │   │   ├── classify/
 │   │   └── ...
 │   ├── agents/
 │   └── settings.json
 ├── scripts/
 ├── references/
 ├── templates/
 └── .mcp.json

7カテゴリ × 番号体系をファイルシステム上に物理化する。プラグイン化時は .claude/skills/ を office-claude-plugin/skills/ にコピーするだけ。

ルール2: パスはプロジェクトルート相対で書く

パスはプロジェクトルート相対で記述する。絶対パスやWindows固定パスは使わず、./scripts/foo.js のように統一する。

スクリプト呼び出しは ./scripts/foo.js のような相対パスで統一。絶対パスやハードコードされたWindowsパスを避ける。プラグイン化時に ${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/scripts/foo.js へ sed で一括変換可能にするため。

ルール3: Skill技術名は英語kebab-case（原則9の徹底）

Skill技術名は英語 kebab-case とし、namespace付き呼び出しでも違和感のない命名にする。

namespace付き呼び出し（/office-claude:check-tax-classification）になっても違和感のない命名にしておく。ただしmodel-invokedが中心なのでユーザはコマンド名を意識しなくてよい。

ルール4: MCP設定を .mcp.json に独立（原則8の具体化）

MCP設定を .mcp.json に独立する。認証・起動・エンドポイントは接続層に閉じ込め、Skillには書かない。

後述の第10章で詳細。

ルール5: 認証情報は .env で外出し

認証情報は .env で外出しする。将来 userConfig へ移行する際も構造を崩さない。

.mcp.json に直書きしない。将来 userConfig（プラグイン有効化時の対話入力）への移行時もスムーズ。

9.3 プラグイン化のトリガー条件

以下のいずれかが発生したらプラグイン化を開始する。

1.	Skill数が20を超える

2.	2人目以降のスタッフに展開する

3.	Cowork配布が具体化する

4.	freee-autoとoffice-claudeを同じマシンで併用したい

5.	「先月版のSkillに戻したい」という要望が出る

設計書v1.1の優先実装（V1の約6 Skill）段階ではプラグイン化は不要。

10. MCP接続層の独立管理（原則8の具体化）

10.1 設計方針

MCP接続は「接続層」と「判断層」を厳格に分離する。接続層はプロジェクトルート直下の .mcp.json で管理し、認証情報・エンドポイント・起動コマンドを集約する。業務Skillは、接続済みMCPツールを呼び出すだけの薄いラッパーとして実装する。

| レイヤー | 配置場所 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| 接続層 | プロジェクトルート直下の .mcp.json | 認証情報・エンドポイント・起動コマンド |
| 業務Skill層 | .claude/skills/intake/ 配下 | 「freeeから総勘定元帳を取得する」等の業務判断 |
| 共通運用層 | .claude/skills/ops/ 配下 | 認証エラー、接続確認、再接続、監視、障害時ガイド |

業務Skillは .mcp.json で接続されたMCPツールを呼び出すだけの薄いラッパーとなる。Skill内にMCP接続ロジックを書かない。

10.2 .mcp.json の想定構成

初期は freee と Kintone を接続対象とし、Gmail・Chatwork・Drive は Phase 2 で追加する。TKCは公式MCP未提供を前提に、Phase 3 で CSV/PDF/Excel 経由の接続方式を検討する。

{
   "mcpServers": {
 	"freee": {
   	"command": "node",
   	"args": ["./scripts/mcp/freee-mcp-server.js"],
   	"env": {
     	"FREEE_CLIENT_ID": "${FREEE_CLIENT_ID}",
     	"FREEE_CLIENT_SECRET": "${FREEE_CLIENT_SECRET}",
     	"FREEE_REFRESH_TOKEN": "${FREEE_REFRESH_TOKEN}"
   	}
 	},
 	"kintone": {
   	"command": "npx",
   	"args": ["-y", "@kintone/mcp-server"],
   	"env": {
     	"KINTONE_BASE_URL": "${KINTONE_BASE_URL}",
     	"KINTONE_API_TOKEN_APP1": "${KINTONE_API_TOKEN_APP1}",
     	"KINTONE_API_TOKEN_APP2": "${KINTONE_API_TOKEN_APP2}",
     	"KINTONE_API_TOKEN_KARTE": "${KINTONE_API_TOKEN_KARTE}"
   	}
 	},
 	"gmail": { "...": "Phase 2で追加" },
 	"chatwork": { "...": "Phase 2で追加" },
 	"drive": { "...": "Phase 2で追加" },
 	"tkc": { "...": "Phase 3で検討（公式MCP未提供のためCSV/PDF経由）" }
   }
 }

10.3 I1（intake / 収集）カテゴリとの関係

設計書v1.1の6.1節で定義されているI1のSkill群（freeeデータ取り込み、Gmail収集等）は、.mcp.json で接続されたMCPツールを呼び出す業務Skill として実装する。

例: I1-10-fetch-freee-general-ledger - SKILL.mdには「freee MCPの get_journals を呼び、指定期間・指定会社の総勘定元帳を取得する手順」を記述 - MCP接続の詳細は .mcp.json に閉じ込める - 認証エラー時のハンドリング等は共通化のためOカテゴリ（ops/環境管理）に切り出す。

v1.1で定義された I1 のSkill群は、.mcp.json で接続されたMCPツールを呼び出す業務Skillとして実装する。たとえば I1-10-fetch-freee-general-ledger は freee MCP の get_journals 相当機能を呼び出し、指定期間・指定会社の総勘定元帳を取得する。認証エラーや再接続判定は O3 に切り出す。

11. Agents層の活用（アーキテクト/実装者分離）

11.1 設計方針

.claude/agents/ にサブエージェント定義を配置し、役割特化させる。スタンドアロン段階でもプラグイン段階でも同じフォーマットで運用できるようにする。

11.2 初期導入する4エージェント

| エージェント | モデル想定 | 主責務 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| architect | Opus | 設計判断、指示書生成、アーキテクチャレビュー | Read/Grep/WebSearch中心 |
| implementer | Sonnet | 仕様明確なSkill実装、段階的実行、テスト実行 | フルツール |
| verifier | Sonnet | V1〜V6の検証Skill実行専門 | 人確認レベル高の前で停止 |
| classifier | Sonnet | C2仕訳判定、多段分類、信頼度スコアリング専門 | 判定結果と理由を返す |

11.3 settings.json によるデフォルトエージェント

デフォルトは implementer とする。設計作業時のみ architect に切り替える。

{
   "agent": "implementer"
 }

11.4 原則との整合

本章の方針は設計書v1.1の以下と整合する。

·         原則1（1 Skill = 1 判断 or 1 成果物）：エージェントがSkillを組み合わせて実行するため、Skill粒度は小さく保てる。

·         原則10（人確認レベル）：verifier は人確認レベル「高」のSkillを実行する前に必ず停止し、人の判断に接続する。

12. チーム配布戦略（Cowork展開を見据えた段階的配布）

12.1 配布フェーズ

| Phase | 配布形態 | 対象 | 時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 個人マシン（Claude Code） | 所長のみ | 現在〜Phase 1完了 |
| 2 | 社内Gitリポジトリ + .claude/ 共有 | 所長 + テスター1名 | Phase 2 |
| 3 | プラグイン化 + 社内マーケットプレイス | コア利用スタッフ5名 | Cowork展開準備期 |
| 4 | Cowork経由配布 | 全スタッフ（240社対応） | 本格展開 |

12.2 自動配布と統一環境（.claude/settings.json）

Phase 3以降は、リポジトリ直下の .claude/settings.json に enabledPlugins を記述し、スタッフがフォルダをトラストした時点で必要なプラグインが自動インストールされる構成を目指す。これにより、240社対応を担うスタッフに同一の実行環境を配布できる。

12.3 Coworkとの関係

Coworkはプラグイン形式での配布を前提とするため、Phase 4 では office-claude は必ずプラグイン化されている必要がある。Phase 1-2のスタンドアロン開発から Phase 3 のプラグイン化への移行は、Cowork展開の前提経路である。

13. freee-autoプロジェクトからの資産引き継ぎ

13.1 基本方針

freee-auto は凍結・運用継続し、参照実装として活用する。office-claude への引き継ぎは、「MCP接続設定は .mcp.json として独立継承」「業務ロジックは移植マップを経由してSkill化」の二本柱で進める。

freee-auto（前身プロジェクト）は設計書v1.1の1.2節記載のとおり「凍結・運用継続、参照実装として活用」する。office-claudeへの引き継ぎは以下の方針で行う。

方針A: MCP接続設定 → .mcp.json 独立方式でそのまま引き継ぎ

freee-MCPとKintone-MCPはfreee-autoで既に動作実績がある。これらは Skill化せず、.mcp.json 接続設定として独立させて引き継ぐ。認証情報を .env で外出しし、環境変数経由で渡す。

この方式を選ぶ理由: - MCPは接続層であり、判断層（Skill）と混ぜない（原則8） - .mcp.json 単位で引き継げば、将来のプラグイン化時もファイル移動だけで済む - freee-auto側の変更と独立してoffice-claude側でバージョン管理できる

方針B: 業務ロジックは「移植マップ」を経由してSkill化

freee-autoの既存資産（normalizer.js、classifier系、66チェック項目、references/rules/、辞書類）は、いきなりSkill化せず、以下の2段階で引き継ぐ。

1.	移植マップ作成: freee-autoの各ファイル/モジュールが、office-claudeの7カテゴリ × 番号体系のどのSkillに該当するかの対応表を作る

2.	ドラフトSkill生成: マップを人間がレビューした後、Skillとして再構成する

この2段階にすることで、freee-autoの「積み上げ設計」のクセがoffice-claudeの粒度原則（原則1）に反映されないよう防げる。

| 方針 | 内容 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 方針A | freee-MCP / Kintone-MCP は .mcp.json として独立継承 | 接続層と判断層を混ぜない。プラグイン化時もファイル移動だけで済む。 |
| 方針B | normalizer.js、classifier系、66チェック項目、辞書類は「移植マップ」を作ってから再Skill化 | freee-autoの大粒度設計をそのまま持ち込まず、原則1に沿って分解する。 |

13.2 Claude Codeへの引き継ぎ指示書テンプレート

freee-autoリポジトリを閲覧可能なClaude Codeに、以下の指示を出す。

【タスク】

1. 添付のoffice-claude設計書v2.0を熟読する

2. freee-autoプロジェクトの以下を精査する:

- .claude/skills/ 配下の全Skill

- references/ 配下のルール・辞書類

- scripts/ 配下の主要モジュール（normalizer.js、classifier系、

post-register-checker、monthly-checker等）

- tests/ 配下のテストケース（397件）

3. 各資産が、office-claudeのどのカテゴリ・サブカテゴリ・Skillに

該当するかの移植マップを作成する

【成果物】

- migration-map.md: 以下の形式の対応表

| freee-auto側の資産 | office-claude側の配置先 | 移植方法 | 備考 |

| freee-auto/scripts/monthly-checker/T-01.js | V1-3-10-check-tax-classification | ロジック抽出してSKILL.md化 | 397件中42件のテストが関連 |

【制約】

- いきなりSkillファイルを作成しない

- 移植マップは人間レビュー前提のドラフトとして提示する

- freee-autoの粒度（66項目を1 Skillに集約）をそのまま持ち込まず、

office-claudeの原則1（1 Skill = 1 判断 or 1 成果物）に分解する

·         office-claude 設計書 v2.0 を熟読する。

·         freee-auto の .claude/skills/、references/、scripts/、tests/ を精査する。

·         各資産が office-claude のどのカテゴリ・サブカテゴリ・Skillに該当するかの migration-map.md を作成する。

·         いきなりSkillファイルを作成しない。移植マップは人間レビュー前提のドラフトとして提示する。

13.3 引き継ぎ対象の想定一覧

| freee-auto資産 | office-claude配置先候補 | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| freee-MCP設定 | .mcp.json | 最高 |
| Kintone-MCP設定 | .mcp.json | 最高 |
| normalizer.js（10ステップ正規化） | C1 正規化配下のSkill群 | 高 |
| classifier.js（多段分類） | C2 仕訳判定配下のSkill群 | 高 |
| post-register-checker（5モジュール22項目） | V1配下の複数Skill | 高 |
| monthly-checker（11モジュール35項目） | V1配下の複数Skill | 高 |
| TC-01〜08（消費税チェック） | V1-3-10 check-tax-classification | 最高 |
| WT-01〜06（源泉税チェック） | V1-3-40 check-withholding-tax | 最高 |
| AT-01〜03（仮払税金チェック） | V1-3配下の新Skill | 中 |
| references/rules/ 5ファイル | references/ 配下 | 高 |
| company-map.json | O1 ID解決配下 | 中 |
| カタカナ漢字マッピング | C1正規化配下 | 中 |
| Excelレポート生成（ExcelJS） | R3出力配下 | 中 |
| 自動登録ルールCSV生成 | R1 freee登録配下 | 中 |
| 397件のテストケース | 各Skillのテストとして分散配置 | 高 |

13.4 引き継ぎのタイミング

Phase 1優先Skill実装と並行して、以下の順で引き継ぎを進める。

·         Phase 1開始時：.mcp.json の引き継ぎ（freee / Kintone 接続）

·         Phase 1前半：移植マップ作成（Claude Codeに依頼）

·         Phase 1後半：優先Skill（V1-3-10、V1-4-10等）のドラフト化で引き継ぎマップを実利用

·         Phase 2：残りカテゴリへの横展開

14. 本章追加に伴う既存章への影響

| v1.1該当箇所 | v2.0での解釈 |
| --- | --- |
| 1.3 基本方針「freee-autoを参照実装として活用」 | 第13章の引き継ぎ方針で具体化 |
| 原則8「MCP接続は独立層で管理」 | 第10章で .mcp.json として具体化 |
| 原則3「Skillは環境非依存」 | 第9章のスタンドアロン→プラグイン移行方針で担保 |
| 6.1 I1「freeeデータ取り込み」 | 第10.3節でMCP層との関係を明確化 |
| 第7章ディスカッションポイント「Cowork展開」 | 第12章で4段階配布戦略として具体化 |

付録A 用語集

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| Skill | 1つの判断または1つの成果物を生成する最小の業務単位 |
| Plugin | 複数のSkillを場面別に束ねたパッケージ（月次決算用、申告用等） |
| MCP | Model Context Protocol。外部システム（freee、Kintone等）との接続標準 |
| Subagent | 特定の専門的役割を持つAIエージェント（税務調査目線、帳簿レビュー目線等） |
| Cowork | Claudeデスクトップ版のファイル・タスク管理自動化ツール |
| freee-auto | 前身プロジェクト。凍結・運用継続中。参照実装として活用 |
| office-claude | 本プロジェクト。From Scratchで構築する新システム |
| 表示名 | Skillのカタログ上の名前（例：V1-3-10 消費税区分チェック） |
| 技術名 | SKILL.mdのnameフィールド（例：check-tax-classification） |